P.d.O. 1/01/2020-31/12/2020
Nota introduttiva
La relazione che segue descrive l'attività prevista dal Settore III “Tecnico, Ambiente e Protezione Civile” per l'anno 2020. Quanto alle attività di LL.PP., manutenzioni e Protezione civile, gli obiettivi riassumono in parte quanto già previsto nel P.d.O. del precedente Settore IV. Come per gli anni precedenti, taluni degli obiettivi sono relativi a procedimenti già iniziati che, in ragione della loro articolazione o disciplina sancita da norme o regolamenti ovvero in relazione alla disponibilità di risorse umane del Settore, vedono tempi di conclusione nel 2020 o anche superiori.

ATTIVITA' U.O. URBANISTICA-EDILIZIA E AMBIENTE

Obiettivo n. 1 - Urbanistica – Pianificazione generale – Prosecuzione dell'attività propedeutica e di partecipazione con enti e soggetti terzi per la formazione del nuovo piano strutturale e nuovo regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 222 della L.R. n. 65/2014

Carattere: Strategico d'innovazione

A seguito delle valutazioni e delle verifiche preliminari svolte fino al 2017 (rif. obiettivo n. 1/2017) il Comune di Montopoli V.A. è annoverato tra i comuni obbligati a dotarsi di nuovo PS e R.U. ai sensi dell'art. 222 della L.R. n. 65/2014. Recenti aggiornamenti indotti da scelte a livello comprensoriale di comuni contermini, hanno diluito i tempi del procedimento, con necessità di approfondimenti che comportano far avviare le fasi indicate di seguito alla fine dell'anno in corso (2020)

Fasi e cronoprogramma
1. Redazione dei nuovi elaborati, entro 31 dicembre 2020;
2. Adozione e approvazione consiliari, oltre 31 maggio 2021;
3. Validazione da parte del MiBAC, oltre 31 dicembre 2021.

Valore strategico	Complessità	Rilevanza esterna	Peso	Note
90	90	90	90

Obiettivo n. 2 – Urbanistica – Pianificazione generale – Avvio di procedimento per variante semplificata al regolamento urbanistico per ambiti circoscritti.

Carattere: Strategico d'innovazione

A seguito delle valutazioni e verifiche preliminari svolte fino al 2018, talune modifiche al regolamento urbanistico vigente risultano necessarie e non procrastinabili alla variante generale di cui all'obiettivo 1. Il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS è stato già redatta e mancano solo alcuni dettagli prima di essere sottoposto alla G.M. e poi inviato agli altri enti e soggetti inviati a esprimere pareri e/o fornire contributi.

Fasi per progetto
Per circa 2/3 del complessivo, l'aggiornamento della cartografia è stata effettuata entro il 31 gennaio 2020, su supporto digitale (Software QGIS), con necessità di apportare ancora alcuni dettagli operativi redatti in parallelo all'iter di verifica di assoggettabilità a VAS. Si ricorda che la modifica complete del R.U. seguirà il dettato degli artt. 17, 30 e 32 della L.R. n. 65/2014, in dipendenza del cronoprogramma indicato sotto.

Valore strategico	Complessità	Rilevanza esterna	Peso	Note

Cronoprogramma
1) conclusione avvio di procedimento di verifica assoggettabilità VAS, entro settembre 2020;
2) adozione entro il 30 giugno 2021.

Obiettivo n. 3 – Urbanistica - Pianificazione – Istruttoria e definizione piani particolareggiati

Carattere: Strategico

A seguito della presentazione delle integrazioni necessarie da parte dei proponenti privati, definizione completa dei piani attuativi d'iniziativa privata presentati per la loro adozione e approvazione in Consiglio Comunale in attuazione delle previsioni del regolamento urbanistico. Per taluni comparti, enti terzi hanno richiesto integrazioni documentali, trasmesse ma ancora a loro vaglio. Per il comparto indicato al n. 2 dell'elenco seguente, la necessità di studi di fattibilità per la sussistenza delle classi di pericolosità idraulica elevata, impongono tempi di attuazione più lunghi.

Fasi per progetto
1. Adozione e approvazione piano di lottizzazione Comparto 3 “Fontanelle di Levante”;
2. Adozione e approvazione variante PIP “Fontanelle”;
Valore strategico	Complessità	Rilevanza esterna	Peso	Note
70	80	70	73,33

Cronoprogramma per singolo progetto
piano n. 1: Adozione entro luglio 2020; approvazione nei termini di legge, salvo contributi istruttori Genio Civile;
piano n. 2: adozione entro 30 giugno 2020; approvazione nei successivi termini di legge (30 giorni successivi alla pubblicazione della durata di 30 giorni).

Obiettivo n. 4 – Rifiuti – Gestione post mortem delle discariche del comprensorio

Carattere: Strategico

Continuare nell'attività di gestione, già intrapresa nel corso degli anni precedenti tra i comuni del comprensorio, dell'intero complesso delle discariche per le quali Montopoli V.A. è capofila. Revisione dell'accordo del 2009, anche in virtù del rinnovamento delle AA.CC. interessate e richiesta di sussidio finanziario (contributi) alla Regione Toscana.

Fasi e cronoprogramma
entro 31 dicembre 2020, risoluzione o meno dell'accordo del 2009 con nuove procedure e impegni per ciascun Ente.

Valore strategico	Complessità	Rilevanza esterna	Peso	Note
90	90	90	90

Obiettivo n. 5 – Rifiuti – Gestione post mortem delle discarica “Le Conche”

Carattere: Strategico d'innovazione

Facendo seguito ai rilievi mossi dall'ARPAT con sopralluoghi del 2016, effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria all'impianto da assegnare in parte per competenza al Settore IV (muro c.a. contenimento cavo grande) e in parte a ditte private, in conseguenza dell'affidamento alla Ditta SubSoli per il monitoraggio perfezionato nel 2018. Verifica possibilità di ampliamento del campo fotovoltaico che insiste sul sito. Gli approfondimenti eseguiti hanno messo in luce la necessità di ulteriori contributi in capo agli enti coinvolti per i quali è stata già avviata opportuna procedura.

La convocazione della conferenza si rende necessaria in quanto, fino ad oggi, non siano giunti contributi fattivi e risolutivi da tutti i soggetti sottoscrittori dell'accordo del 3 dicembre 2009 ex art. 15 della legge n. 241/1990, anche a seguito di quanto stabilito nelle riunioni del 21 dicembre 2018, 22 febbraio 2019 e 15 maggio 2019, mentre si rende necessario dar seguito ai predetti adempimenti obbligatori senza ulteriori indugi, anche con l'approvazione del piano di caratterizzazione dai soggetti competenti.

Fasi e cronoprogramma
1. Convocazione di conferenza dei servizi decisoria ai sensi degli artt. 14, 14 bis e 14-ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii. Per sprrre gli interventi necessari e definire le modalità di ripartizione dei costi e degli oneri conseguenti agli adempimenti richiesti da ARPAT, Area Vasta Costa – Dipartimento di Pisa – del 6 giugno 2017.
2. Attesa delle valutazioni delle altre AA.CC. sugli esiti del monitoraggio comunicato entro il 2018, per la ripartizione delle risorse economiche necessarie e la definizione del cronoprogramma delle opere e dei lavori: entro luglio 2020.
3. stipula accordo tra le parti e nuovo accordo sulla gestione dell'impianto: 31 dicembre 2020.
Valore strategico	Complessità	Rilevanza esterna	Peso	Note
90	90	90	90

Cronoprogramma
1. Convocazione della conferenza dei servizi per il giorno 15 aprile 2020; termine perentorio di conclusione del procedimento fissato per il 1° giugno 2020.
2. Adozione delle conclusioni della conferenza ed eventuale riserva di procedere in danno ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii., e dell'art. 28 bis della L.R. n. 25/1998 e sss. mm. ed ii.

ATTIVITA' U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Obiettivo n. 6 – LL.PP. Demolizione serbatoio pensile di Castel del Bosco

Carattere: Strategico

Si tratta di dare attuazione alle operazioni di smantellamento e demolizione del serbatoio ACQUE S.p.a. Di Castedelbosco, mediante predisposizione dell'area di cantiere, coordinamento delle operazioni e rimessa in pristino dei luoghi, tutto di concerto al gestore dell'acquedotto. Con le operazioni sarà colta l'occasionedi riqualificare e restaurare la strada comunale in prosecuzione della via Giotto in direzione via Ricavo Arno.

Fasi e cronoprogramma
1. entro 31 luglio 2020, sopralluogo per definizione progetto esecutivo e modalità di intervento;
2. entro 30 giugno 2021, termine dei lavori.

Valore strategico	Complessità	Rilevanza esterna	Peso	Note
80	80	80	80

Obiettivo n. 7 – LL.PP. - Riqualificazione dell'area già adibita a scalo merci della Stazione FS di San Romano

Carattere: Strategico d'innovazione

Si tratta di completare la definizione della cessione dell'area ferroviaria la comune e la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione volte a riqualificare lo spazio mediante aree di parcheggio a servizio dell'utenza e della collettività e arredi di concerto anche a Rete Ferroviaria Italiana.

Fasi e cronoprogramma
1. Redazione del progetto definitivo entro 31 luglio 2020;
2. Definizione, mediante sopralluoghi e rilievi celerimetri di concerto e in contraddittorio con RFI S.p.a., Ferservizi S.p.a. e Comune, dell'esatta consistenza dell'area da cedersi, entro 30 settembre 2020;
3. Definizione dei termini e contenuti contrattuali dell'atto di cessione dell'area da Rete Ferroviaria Italiana al Comune, entro 31 dicembre 2020;
4. Redazione del progetto esecutivo, entro 31 marzo 2021;
5. Esecuzione dei lavori, entro 31 dicembre 2021.
Valore strategico	Complessità	Rilevanza esterna	Peso	Note
90	90	90	90

Obiettivo n. 8 – Manutenzioni - Attuazione di interventi manutentivi sul patrimonio pubblico I parte

Carattere: Ordinario

Si tratta di dare attuazione alle operazioni di manutenzione ordinaria, cura e gestione del considerevole patrimonio pubblico rappresentato da strade locali, nel territorio urbanizzato e oltre, parchi e giardini pubblici, scuole ed altri edifici pubblici, oltre ad interventi di natura straordinaria dettati dall'emergenza epidemiologica aperta dal governo il 31 dicembre 2020.

Fasi per progetto e lavori con cronoprogramma al 31 dicembre 2020 per tutto
Edifici scolastici di San Romano, Angelica, Capanne e Marti:
  1. completamento delle opere già avviate nel 2019, con affidamento alle ditte individuate ex D.Lgs. n. 50/2016, volte ad una rinnovata funzionalità degli spazi e delle infrastrutture di corredo e sussidio, coordinando gli interventi nei periodi in cui è prevista sospensione dell'attività didattica;
  2. rendicontazione dei lavori sulle banche dati nazionali e regionali (MIT e BDAP);
  3. richiesta erogazione contributi da enti terzi;
  4. adeguamento degli interventi ai nuovi standard funzionali dettati dai provvedimenti governativi di contrasto e contenimento dei contagi da Covid-19 nelle scuole.

Obiettivo n. 9 – Manutenzioni - Attuazione di interventi manutentivi sul patrimonio pubblico II parte

Carattere: Ordinario

Si tratta di dare attuazione alle operazioni di manutenzione ordinaria, cura e gestione del considerevole patrimonio pubblico rappresentato da strade locali, nel territorio urbanizzato e oltre, parchi e giardini pubblici, scuole ed altri edifici pubblici, oltre ad interventi di natura straordinaria dettati dall'emergenza epidemiologica aperta dal governo il 31 dicembre 2020.

Fasi per progetto e lavori con cronoprogramma al 31 dicembre 2020 per tutto

Strade comunali e strade diverse:
1. esecuzione dei lavori di riqualificazione e ripristino funzionale della via Pratini e della via Malvecchiaia, manutenzione ordinaria del tratto inghiaiato della via dei Girasoli;
2. progetto ed esecuzione dei passaggi pedonali rialzati nei tratti interni ai centri urbani di Montopoli V.A., San Romano, Angelica, Capanne e Casteldelbosco, Musciano e Marti, per la Tosco-Romagnola (via Matteotti), S.P. di Giuncheto (via Cavour), via Guicciaridini, via Musciano;
3. manutenzione ordinaria vegetazione laterale, mediante almeno due passaggi/anno, della banchine e pertinenze stradale, infestate da vegetazione spontanea che riduce la sezione libera di transito e la visibilità della segnaletica;
4. Ricognizione generale, mediante sopralluoghi, del patrimonio pubblico ai fini della redazione del Piano eliminazione barriere architettoniche (P.E.B.A.) da prevedere nel 2021.

Valore strategico	Complessità	Rilevanza esterna	Peso	Note
60	60	70	63,33

Obiettivo n. 10 – Manutenzioni - Attuazione di interventi manutentivi sul patrimonio pubblico III parte

Carattere: Ordinario

Si tratta di dare attuazione alle operazioni di manutenzione ordinaria, cura e gestione del considerevole patrimonio pubblico rappresentato da strade locali, nel territorio urbanizzato e oltre, parchi e giardini pubblici, scuole ed altri edifici pubblici, oltre ad interventi di natura straordinaria dettati dall'emergenza epidemiologica aperta dal governo il 31 dicembre 2020.

Fasi per progetto e lavori con cronoprogramma al 31 dicembre 2020 per tutto
1. parchi e giardini pubblici:
  1. Ricognizione generale di tutte le aree a verde pubblico mediante sopralluogo e restituzione cartografica su supporto digitale;
  2. predisposizione di programma operativo degli interventi di manutenzione ordinaria (sfalcio erba e potatura essenze arboree) con redazione del capitolato tecnico prestazionale per l'individuazione di ditte ex D.Lgs. n. 50/2016 anche mediante affidamento diretto;
  3. Coordinamento e controlli dei lavori.
2. Patrimonio pubblico in genere: nuova convenzione con Associazione Auser per l'affidamento degli interventi di cura e manutenzione ordinaria e ripetuta, con predisposizone delle azioni volte al controllo dei lavori eseguiti e della loro qualità.

Valore strategico	Complessità	Rilevanza esterna	Peso	Note
60	60	70	63,33

ATTIVITA' SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo n. 11– Emergenza epidemiologica da Covid-19 del 31 gennaio 2020 – Pianificazione del possibile scenario atteso con le azioni di supporto al Sindaco.

Carattere: Strategico d'innovazione

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per emergenza epidemiologica da Covid-19 disposta dal governo in data 31 gennaio 2020, si tratta di organizzare e gestire l'attività di supporto al sindaco per la gestione della casistica e degli interventi di supporto alla popolazione e alle attività a livello locale, tutto nel quadro della disciplina della legge n. 833/1978, del D.P.R. n. 66/1981, del D.Lgs. n. 112/1998, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché dei provvedimenti d'urgenza attesi.

Fasi
1. Composizione unità di crisi;
2. Apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
3. Direzione coordinamento delle azioni di assistenza alla popolazione,eventuali adeguamenti degli edifici comunali e di sostegno alle attività economiche locali;
4. Coordinamento con le strutture sovraordinate del sistema di Protezione civile, provinciale, regionale e nazionale

Valore strategico	Complessità	Rilevanza esterna	Peso	Note
90	90	90	90

Cronoprogramma per singolo progetto
fasi dipendenti dall'evoluzione della situazione dei contagi e della risposta del sistema sanitario locale e regionale.

Obiettivo n. 12 – Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico minore.

Carattere: Ordinario

Si tratta di dare attuazione ai necessari interventi di manutenzione e ripristino funzionale del reticolo idraulico minore, rappresentato da fosse, canalette e canali non assoggettati alla manutenzione del Consorzio idraulico n. 4, per la corretta regimazione delle acque di superficie, significativamente in occasione di eventi meteo localizzati e virulenti. Di concerto sarà redatto opportuno provvedimento dirigenziale per richiamare i proprietari privati contermini al reticolo idraulico all'obbligo della manutenzione.

Fasi e cronoprogramma
1. Valutazione delle criticità emerse entro 31 luglio 2020;
2. Predisposizione e affidamento degli interventi eccezionali necessari a ditta mediante affidamento diretto, entro 30 settembre 2020;
3. Individuazione di soggetti privati tenuti alla manutenzione, entro 30 settembre 2020;
4. Redazione provvedimento dirigenziale per l'obbligo ad adempiere da parte dei soggetti privati interessati.

Valore strategico	Complessità	Rilevanza esterna	Peso	Note
80	80	80	80

Obiettivo n. 13 – Redazione del nuovo Piano di Protezione civile comunale e dei relativi piani d'intervento distinti per singoli scenari di rischio.

Carattere: Strategico

Nella constatazione della vetustà del piano esistente, studiare e redigere un nuovo Piano di protezione civile comunale, con l'aggiornamento degli scenari di rischio, nel quadro normativo novellato dopo il D.Lgs. n. 1/2018. Nell'ambito del nuovo piano, individuare una sede appropriata del C.O.C., esente da rischi o dove rischi siano minimizzati con opportune infrastrutture di comunicazione e sedi alternative e/o sussidiarie.

Fasi e cronoprogramma
1. Valutazione delle criticità del piano vigente entro 31 dicembre 2020;
2. Redazione del piano entro 31 dicembre 2021;
3. Redazione piani emergenza entro 31 dicembre 2021.

Valore strategico	Complessità	Rilevanza esterna	Peso	Note
80	80	80	80

Ob. n. 14: Riduzione del numero di giorni di ferie e ore in eccesso del personale dipendente

Carattere: Strategico
Azioni caratteristiche: Gestione delle ferie e delle ore in eccesso del personale assegnato al Settore con una riduzione media significativa delle stesse rispetto all'anno precedente.
Fasi:
1. Analisi e verifica della situazione di ciascun dipendente;
2. Organizzazione del personale in modo da consentire una riduzione media significativa delle ferie e delle ore in eccesso del personale assegnato al Settore rispetto all'anno precedente
Le suddette fasi devono trovare conclusione entro il 31.12.2020.
Valore strategico 90 Complessità 70 Rilevanza Esterna 80 Peso 80

Settore III Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente: Attribuzione Punteggio in base al numero e tipologia degli obiettivi assegnati (Max 10 punti, incidenza sul totale: 10%)

Obiettivi Ordinari	4	punti 0,50
Obiettivi Strategici	5	punti 2,50
Obiettivi Strategici di innovazione	5	punti 7,00

TOTALE	14	punti 10